**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных Нижнеудинскому муниципальному образованию на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016-2017 годах».**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель контрольного мероприятия | Самохина Е.И., председатель КСП |
| Основания проведения контрольного мероприятия | План деятельности КСП Нижнеудинского МО на 2018г.  |
| Цель контрольного мероприятия  | проверка соблюдения законодательства при использовании средств областного бюджета и средств бюджета Нижнеудинского муниципального образования, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. |
| Объект проверки  | администрация Нижнеудинского муниципального образования |
| Проверяемый период  | 2016-2017гг. |

**Основные выводы**

**1.** В перечень проектов народных инициатив Нижнеудинского муниципального образования на 2016 и 2017 год было включено 12 мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования- всего, руб. | в том числе из: |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
| **2016 год** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижнеудинского муниципального образования ул. Комсомольская в границах от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Октябрьская, ул. Октябрьская от пересечения с ул. Комсомольская до дома № 42 по ул. Октябрьская, ул.Гоголя от пересечения с ул. Комсомольской до дома №1 по ул. Комсомольская, общей протяженностью 431,5п..м. | 3 953 162,52 | 2 703 697,52 | 1 249 465,00 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижнеудинского муниципального образования ул. Знаменская в границах от пересечения с ул. Индустриальной до дома № 79 по ул. Знаменская, общей протяженностью 430 пог.м. | 3 355 128,74 | 3 355 128,74 | 0 |
| 3 | Устройство линии освещения автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская от дома №40 до дома № 68 | 269 917,89 | 269 917,89 | 0 |
| Продолжение |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования- всего, руб.** | **в том числе из:** |
| **областного бюджета, руб.** | **местного бюджета, руб.** |
| **Дополнительные мероприятия** |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижнеудинского муниципального образования ул. Знаменская в границах от дома №7 до дома № 3 по ул. Знаменская, общей протяженностью 80 пог.метров | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,00 |
| 5 | Приобретение и установка двух остановочных пунктов по ул. Димитрова в районе дома№ 1 и ул. Гоголя в районе дома № 153 | 51 555,85 | 51 555,85 | 0,00 |
| **Итого 2016 год** | **8 329 765,00** | **7 080 300,00** | **1 249 465,00** |
| **2017 год** |
| 1 | Приобретение материалов для установки водонапорного сооружения (автоматика, насос ЭЦВ, центробежные насосы, трубы, запорная и регулирующая арматура) по улице Сиреневая, 3а | 330 894,63 | 281 260,44 | 49 634,19 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории:  1)по улице 2-ая Пролетарская в районе дома 2 общей площадью - 786,11 м2;  2) по улице Масловского в районе дома № 11 общей площадью - 157,2 м2;  3) по улице Масловского в районе домов № 3, № 3а, 2-ая Пролетарская в районе домов № 4, № 8 общей площадью - 1982,9 м2;  4) по улице Гоголя в районе дома № 85 общей площадью - 1320,47 м2. | 3 362 056,98 | 2 857 748,44 | 504 308,54 |
| 3 | Устройство линии освещения (подвес проводов, установка светильников) автомобильной дороги общего пользования местного значения: 1) ул. Знаменская от дома № 95 по ул. Знаменская до пересечения с ул. 3 Рабочая общей протяженностью - 1917 пог.метров; 2) улицы 3 Рабочая от пересечения с улицей Знаменская до пересечения с улицей Транспортная общей протяженностью 440 пог. метров | 953 624,15 | 810 580,51 | 143 043,64 |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижнеудинского муниципального образования (улицы Гоголя в границах от дома № 122 по улице Гоголя до пересечения с улицей Кашика общей протяженностью 523 пог. метра) | 2 897 276,70 | 2 462 685,07 | 434 591,63 |
| **Дополнительные мероприятия** |
|  5 | Приобретение и установка двух детских игровых комплексов и двух спортивных площадок в районе домов № 29,31 по улице Садовая и на пересечении улиц Заводская и Чайковского | 300 000,00 | 255 000,00 | 45 000,00 |
|  6 | Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения: по ул. Некрасова (от мостика за АЗС до пересечения с улицей Гоголя; от перекрестка с ул. Пушкина до ул. Масловского) в количестве 43 штук; по улице Профсоюзная ( от дома № 1 по ул. Профсоюзная до пересечения с ул. Индустриальной) в количестве 30 штук (установка светильников за счет собственных средств). | 255 659,54 | 217 310,54 | 38 349,00 |
| Продолжение |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования- всего, руб.** | **в том числе из:** |
| **областного бюджета, руб.** | **местного бюджета, руб.** |
|  7 | Приобретение разметочной машины для нужд Нижнеудинского муниципального образования | 245 900,00 | 209 015,00 | 36 885,00 |
| **Итого 2017 год** | **8  345 412,00** | **7 093 600,00** | **1 251812,00** |
| **Всего** | **16 675 177,00** | **14 173 900,00** | **2 501 277,00** |

**2.** Фактические расходы составили 16 661 610,85 рублей**,** остаток ассигнований областного бюджета, неиспользованных в процессе реализации перечня проектов народных инициатив в 2017 году, сложился в сумме 11 531,15 рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Предусмотрено бюджетных ассигнований, руб.** | **Фактические расходы (освоено), руб.** |
| **Всего** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Всего** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** |
| 2016 | 8329765,00 | 7080300,00 | 1249465,00 | 8329765,00 | 7080300,00 | 1249465,00 |
| 2017 | 8345412,00 | 7093600,00 | 1251812,00 | 8331845,88 | 7082068,85 | 1249777,03 |
| Итого | 16675177,00 | 14173900,00 | 2501277,00 | 16661610,88 | 14162368,85 | 2499242,03 |

При реализации 10 мероприятий перечня проектов народных инициатив администрацией муниципального образования применялись конкурентные способы размещения заказов, экономия бюджетных средств составила 1561003,41 руб., в том числе:

- в 2016 году – 751555,85 рублей;

- в 2017 году **–** 809447,56 рублей.

Применение конкурентных способов размещения заказов позволило муниципальному образованию дополнительно реализовать 5 проектов народных инициатив.

По результатам проведения электронных аукционов было заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 15197482,31 рублей,по результатам проведения запросов котировок – 5 муниципальных контрактов на сумму 1162079,28 рублей.

При реализации двух мероприятий из дополнительного перечня проектов, в частности, приобретение светодиодных светильников для уличного освещения в количестве 73 штук, приобретение и установка двух автобусных остановочных пунктов, администрацией муниципального образования было заключено 4 договора на общую сумму 302049,29 рублей.

**3.** В ходе реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 - 2017гг. администрацией Нижнеудинского муниципального образования были допущены следующие нарушения:

**3.1.** Отсутствие производственно-технической документации по четырем закупкам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеудинского муниципального образования (ул. Комсомольская в границах от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Октябрьская, ул. Октябрьская от пересечения с ул. Комсомольская до дома № 42 по ул. Октябрьская, ул.Гоголя от пересечения с ул. Комсомольской до дома №1 по ул. Комсомольская, общей протяженностью 431,5 пог.м. (номер закупки 0134300078216000016),ул. Знаменская в границах от пересечения с ул. Индустриальной до дома № 79 по ул. Знаменская, общей протяженностью 430 пог.м. (номер закупки 0134300078216000017), ул. Знаменская в границах от дома №7 до дома № 3 по ул. Знаменская, общей протяженностью 80 пог.метров (номер закупки 0134300078216000041) , улицы Гоголя в границах от дома № 122 по улице Гоголя до пересечения с улицей Кашика общей протяженностью 523 пог. метра (номер закупки 0134300078217000039)); общая стоимость выполненных работ составила 10 905,6 тыс. рублей.

**3.2.** Производственно-техническая документация по четырем закупкам на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Нижнеудинского муниципального образования представлена не в полном объеме (по улице 2-ая Пролетарская в районе дома 2 общей площадью - 786,11 м2.(номер закупки 0134300078217000041); по улице Масловского в районе дома № 11 общей площадью - 157,2 м2 (номер закупки 0134300078217000042); по улице Масловского в районе домов № 3, № 3а, 2-ая Пролетарская в районе домов № 4, № 8 общей площадью - 1982,9 м2 (номер закупки 0134300078217000040); по улице Гоголя в районе дома № 85 общей площадью - 1320,47 м2. (номер закупки 0134300078217000043)); общая стоимость выполненных работ - 3 362,1 тыс. рублей.

**3.3.** Администрацией Нижнеудинского муниципального образования в 2018 году приобретены строительные материалы для устройства помещения водонапорного сооружения по ул. Сиреневая, 3а в г.Нижнеудинске на сумму 121 182,63 рубля, не являющиеся предметом муниципального контракта (номер закупки 0134300078217000072), что содержит признаки нецелевого использования бюджетных средств (статья 306.4 Бюджетного кодекса РФ). Принимая во внимание, что цель реализации данного мероприятия достигнута, водонапорное сооружение находится в рабочем состоянии, Контрольно-счетная палата не инициирует применение в отношении Заказчика мер административной ответственности, бюджетных мер принуждения.

В данном случае также имеет место некорректное наименование мероприятия «Приобретение материаловдля установки водонапорного сооружения (автоматика, насос ЭЦВ, центробежные насосы, трубы, запорная и регулирующая арматура) по улице Сиреневая, 3а», так как перечисленные в наименовании мероприятия автоматика, насос ЭЦВ, центробежные насосы, трубы, запорная и регулирующая арматура являются оборудованием.

Срок поставки вышеуказанного оборудования по муниципальному контракту № К/26 от 23.10.2017 был нарушен поставщиком на 21 день; пени в сумме 1795,10 рублей поставщиком не оплачена.

**3.4.** Согласно ч.1.1 ст. 1 муниципального контракта №К/24 от 29.07.2017 на приобретение и установку двух детских игровых комплексов и двух спортивных площадок в районе домов № 29,31 по улице Садовая и на пересечении улиц Заводская и Чайковского «Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по приобретению и установке двух детских игровых комплексов и двух спортивных площадок…». При этом акт приемки выполненных работ от 24.11.2017 №1 (Форма №КС-2), Справка о стоимости выполненных работ (Форма №КС №3) подтверждают только факт приобретения заказчиком двух детских игровых комплексов и двух спортивных площадок на сумму 300 000,00 рублей. Данный факт содержит в себе признаки неэффективного использования бюджетных средств (ст.34 Бюджетного кодекса РФ). Принимая во внимание положительный результат реализации указанного мероприятия, в частности тот факт, что подрядчик ООО «ЮМАКС» установил без дополнительной оплаты в районе домов № 29,31 по улице Садовая и на пересечении улиц Заводская и Чайковского два игровых и два спортивных комплекса, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ от 24.11.2017, Контрольно-счетная палата не инициирует применение мер ответственности, в отношении Заказчика.

Также в ходе реализации данного мероприятия администрацией Нижнеудинского муниципального образования допущено нарушение ч.23 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению". Игровые комплексы приняты к бюджетному учету не по первоначальной стоимости:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, адрес (местоположение) | Стоимость приобретения, руб. | Балансовая стоимость, руб. |
| Игровой комплекс, район домов № 29,31 по улице Садовая в г.Нижнеудинске  | 106958,00 | 114357,00 |
| Игровой комплекс, в районе пересечении улиц Заводская и Чайковского | 121756,00 | 114357,00 |
| Итого: | 228714,00 | 228714,00 |

**3.5.** Подрядчиком (ООО «Светодиодное Освещение» (Томская область)) на 2 дня нарушен срок поставки товара по договорам от 15.11.2017 №32,33,34 на приобретение светодиодных светильников на общую сумму 255 659,54 рублей для устройства уличного освещения по ул. Некрасова (от мостика за АЗС до пересечения с улицей Гоголя; от перекрестка с ул. Пушкина до ул. Масловского) в количестве 43 штук, по улице Профсоюзная (от дома № 1 по ул. Профсоюзная до пересечения с ул. Индустриальной) в количестве 30 штук. Претензионная работа в отношении поставщика администрацией Нижнеудинского муниципального образования на дату проведения контрольного мероприятия не проводилась.

07 августа 2018 года Контрольно-счетной палатой Нижнеудинского МО внесено Представление в адрес главы Нижнеудинского муниципального образования с требованием принять меры к устранению причин и условий, способствовавших допущению указанных нарушений, а также привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших вышеуказанные нарушения.

Председатель Е.И. Самохина