**Информация по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия "Анализ исполнения дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования за январь-июнь 2021 года"**

 В соответствии с планом деятельности КСП Нижнеудинского МО на 2021 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ исполнения дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования за январь-июнь 2021 года".

Согласно решениям Думы Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г.№41 "О создании муниципального дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования (в редакции от 27.09.2017г.), от 17.12.2020г. №82 "О бюджете Нижнеудинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов", первоначально объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования на 2021 год составлял **75216,8 тыс. рублей**

За период январь-июнь 2021 года бюджетные ассигнования дорожного фонда были увеличены по отношению к первоначально утвержденному объему бюджетных ассигнований на 116,8% и составили **163062,3** **тыс. рублей**; по источникам формирования:

144372,8 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

18685,5 тыс. рублей – акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее по тексту акцизы по подакцизным товарам);

4,0 тыс. рублей – доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Фактически учтено при формировании дорожного фонда на 01.07.2021г. – **17851,5 тыс. рублей** или 10,9% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований; источники поступлений:

9057,1 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

8790,4 тыс. рублей – акцизы по подакцизным товарам;

4,0 тыс. рублей – доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

За отчетный период бюджетные ассигнования дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования исполнены в сумме **12836,3 тыс. рублей** или 71,9% от общего объема поступлений.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025гг." за отчетный период сложились в сумме 10579,6 тыс. рублей, из них на оплату работ по капитальному ремонту автомобильных дорог – 10529,6 тыс. рублей, по проведению противопаводковых мероприятий – 50,0 тыс. рублей.

В рамках Программы с участием средств дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования осуществляется реализация следующих мероприятий:

разработка проектной, сметной и иной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог;

капитальный ремонт участка дороги по ул. Кашика (ПК0+30-ПК3+68,33, протяженностью 338,0 метров) и по ул. Ленина (ПК0+00-ПК10+41, протяженностью 1041,0м, ул. 2-я Пролетарская (ПК0+00-ПК1+63, протяженностью 163,0м;

капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Восточный переезд;

капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Просвещения;

ремонт автомобильных дорог и сооружений;

противопаводковые мероприятия;

обустройство, техническое переоснащение пешеходных переходов.

Размер субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Коммунальник" за январь-июнь 2021 года на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в частности, на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 2256,7 тыс. рублей.

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования, не использованный в отчетном периоде – **5015,4 тыс. рублей**.