**Информация по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия "Анализ исполнения дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования за январь-декабрь 2021 года"**

 В соответствии с планом деятельности КСП Нижнеудинского МО на 2022 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ исполнения дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования за январь-декабрь 2021 года".

Согласно решению Думы Нижнеудинского муниципального образования, от 17.12.2020г. №82 "О бюджете Нижнеудинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"(в редакции решений Думы от 25.02.2021г. №14, от 22.04.2021г. №29, от 09.06.2021г. №36, от 28.10.2021г. №57, от 23.12.2021 №81) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования на 2021 год составил 202750,0 тыс. рублей; по источникам формирования:

184060,2 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения;

18685,5 тыс. рублей – акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее по тексту акцизы по подакцизным товарам);

4,3 тыс. рублей – доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Фактически учтено при формировании дорожного фонда на 31.12.2021г. – 161309,9 тыс. рублей или 79,6% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований; по источникам поступлений:

142260,9 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

19044,8 тыс. рублей – акцизы по подакцизным товарам;

4,3 тыс. рублей – доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

С учетом остатка бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.01.2021г. – 161310,1 тыс. рублей.

За отчетный период бюджетные ассигнования дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования исполнены в сумме 160944,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета, в части использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025гг." по состоянию на 01.01.2022г. сложились в сумме 157 064,2 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Решение о бюджете (23.12.2021г.) СБР 30.12.2021** | **Кассовые расходы** | **Отклонение, %** |
| **МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025гг."** | **198865,3** | **157064,2** | **-21,0** |
| **Получатель администрация Нижнеудинского муниципального образования** | **198865,3** | **157064,2** | **-21,0** |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог | 178082,0 | **136983,3** | **-23,1** |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений) | 19314,3 | **18989,2** | **-1,7** |
| Противопаводковые мероприятия | 50,0 | **50,0** | **0,0** |
| Повышение безопасности дорожного движения | 1419,0 | **1041,7** | **-26,6** |
| **Распределение дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования** | **198865,3** | **157064,2** | **-21,0** |
| **Разработка проектной, сметной и иной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог** | **1425,0** | **1425,0** | **0,0** |
| **Капитальный ремонт** | **176657,0** | **135558,3** | **-23,2** |
| в том числе: |
| капитальный ремонт участка дороги по ул. Кашика (ПК0+30-ПК3+68,33, протяженностью 338,0 метров) и по ул. Ленина (ПК0+00-ПК10+41, протяженностью 1041,0м, ул. 2-я Пролетарская (ПК0+00-ПК1+63, протяженностью 163,0м | 91247,8 | 89057,6 | -2,4 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Восточный переезд | 70797,5 | 36807,3 | -48,0 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Просвещения | 14611,7 | 9693,4 | -33,7 |
| **Ремонт автомобильных дорог и сооружений** | **19314,3** | **18989,2** | -1,7 |
| в том числе: |
| ремонт автомобильных дорог и сооружений | 2576,4 | 2576,4 | 0,0 |
| ремонт автомобильных дорог в целях ликвидации ЧС | 16448,4 | 16123,3 | -2,0 |
| устройство водоприемных колодцев | 289,5 | 289,5 | 0,0 |
| **Противопаводковые мероприятия** | **50,0** | **50,0** | 0,0 |
| **Повышение безопасности дорожного движения** | **1419,0** | **1041,7** | -26,6 |
| в том числе: |
| Обустройство, техническое переоснащение пешеходных переходов | 1419,0 | 1041,7 | -26,6 |

Размер субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Коммунальник" за январь-декабрь 2021 года на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 3880,5 тыс. рублей.

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования, не использованный в отчетном периоде – 365,4 тыс. рублей.

Председатель КСП Нижнеудинского МО Е.И. Самохина