**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам мониторинга исполнения дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования за январь-сентябрь 2022 года**

Мониторинг исполнения дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования за январь-сентябрь 2022 года проведен КСП Нижнеудинского МО в рамках полномочий, установленных для органов внешнего муниципального финансового контроля Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

По результатам мониторинга установлено следующее:

Дорожный фонд согласно п. 1 ст. 179.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных образованиях, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, решением представительного органа муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, указанным в абзаце первом п.5 ст.179.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.

К источникам формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования пунктом 2.1. части 2 Положения о муниципальном дорожном фонде Нижнеудинского муниципального образования, утвержденного решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №41 (в редакции решения Думы от 27.09.2017г. №08) "О создании муниципального дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования" отнесены доходы местного бюджета от:

а) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

б) поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения;

в) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Нижнеудинского муниципального образования;

г) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;

д) уплаты государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты поселений;

е) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Согласно части 3 Положения о муниципальном дорожном фонде Нижнеудинского муниципального образования (в ред. от 27.09.2017г.) бюджетные ассигнования дорожного фонда области могут быть предусмотрены по следующим направлениям:

а) содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности;

б) проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них (включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства), в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;

в) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

г) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности;

д) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения;

е) обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

ж) на осуществление иных полномочий в области использования улично-дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов;

и) содержание муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

к) на цели, связанные с восстановлением функционирования автомобильных дорог, в том числе на финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, проведение противопаводковых мероприятий.

Согласно решению Думы Нижнеудинского муниципального образования от 16.12.2021г. №72 "О бюджете Нижнеудинского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов" первоначально объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования на 2022 год был утвержден в сумме 19533,6 тыс. рублей (ст.14), без учета субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 124572,3 тыс. рублей, что является нарушением требований части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, требований пункта 2.1. решения Думы Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №41 "О создании муниципального дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования (в редакции от 27.09.2017г.). Нарушение устранено в феврале 2022 года.

За период январь-сентябрь 2021 года бюджетные ассигнования дорожного фонда были увеличены к первоначально утвержденному объему бюджетных ассигнований на 202938,8 тыс. рублей и составили 222472,4 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2021 года 206062,6 тыс. рублей); по источникам формирования:

202651,2 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

19455,8 тыс. рублей – акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее по тексту акцизы по подакцизным товарам);

365,4 тыс. рублей – остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования на 01.01.2022г.

Фактически учтено при формировании дорожного фонда на 01.10.2022г. – 93798,1 тыс. рублей или 42,2% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований; по источникам поступлений:

76696,0 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения;

16736,3 тыс. рублей – акцизы по подакцизным товарам;

0,4 тыс. рублей – плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

365,4 тыс. рублей – остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования на 01.01.2022г.

За отчетный период бюджетные ассигнования дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования исполнены в сумме 88428,8 тыс. рублей или 39,7% уточненного планового значения и 94,3% от фактически учтенных при формировании дорожного фонда бюджетных ассигнований.

Таблица 1 – Сведения об источниках формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования в 2022 году

|  |
| --- |
| тыс. рублей |
| Наименование показателя | **План на 01.01.2022г.** | **План на 01.10.2022г.** |  **Факт 2022 года** |
|  |
| **год** | **год** | **1кв.** | **2кв.** | **3кв.** | **4кв.** | **год** |  |
| **Остаток на начало периода** |  |  | **365,4** | **3 764,2** | **4 749,2** | **5 369,3** | **5 369,3** |  |
| **ДОХОДЫ** | **144 105,9** | **222 107,0** | **5 017,7** | **40 002,1** | **48 412,9** | **0,0** | **93 432,7** |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Акцизы на автомобильный бензин, прямогонныйбензин, дизельное топливо, моторные масладля дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислениюв соответствующий бюджет | 19 533,6 | 19 455,8 | 5 017,7 | 5 519,0 | 6199,6 | 0,0 | 16 736,3 |  |
| Доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |  |
| Поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования | 124 572,3 | 202 651,2 | 0,0 | 34 483,1 | 42212,9 | 0,0 | 76 696,0 |  |
| **РАСХОДЫ** | **144 471,3** | **222 472,5** | **1 618,9** | **39 017,1** | **47 792,8** | **0,0** | **88 428,8** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МБУ "Коммунальник"** | **5 088,6** | **5 088,6** | **1 618,9** | **1 520,9** | **4 147,5** | **0,0** | **7 287,3** |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 500,0 | 2 500,0 | 731,9 | 754,1 | 706,8 | 0,0 | 2 192,8 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 588,6 | 2 588,6 | 887,0 | 766,8 | 3 440,7 | 0,0 | 5 094,5 |  |
| **МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры НМО на 2017-2025гг."** | **139 382,7** | **217 383,9** | **0,0** | **37 496,2** | **43 645,3** | **0,0** | **81 141,5** |  |

Кассовые расходы бюджета, в части использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, по состоянию на 01.10.2022г. сложились в сумме 88428,8 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Коммунальник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в размере 7287,3 тыс. рублей; средства субсидии использованы учреждением на выплату заработной платы с начислениями на нее (5676,9 тыс. рублей), оплату коммунальных услуг (220,4 тыс. рублей), приобретение горюче-смазочных материалов (1050,4 тыс. рублей), уплату транспортного налога (100,0 тыс. рублей), приобретение запасных частей для транспортных средств (239,6 тыс. рублей).

Кассовые расходы бюджета, в части использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025гг." по состоянию на 01.10.2022г. сложились в сумме 81141,5 тыс. рублей.

Таблица 2 – Сведения об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования. в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025гг." по состоянию на 01.10.2022г.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Решение о бюджете (28.07.2022г.), СБР\* (на 30.09.2022г.) | Кассовые расходы | Процент исполнения |
| **МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025гг."** | **213818,6** | **81141,5** | **37,9** |  |
| **Получатель администрация Нижнеудинского муниципального образования** | **213818,6** | **81141,5** | **37,9** |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог | 156516,8 | 61768,4 | 39,5 |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений) | 56901,8 | 19173,1 | 33,7 |  |
| Экспертиза проектной, сметной и иной документации | 400,0 | 200,0 | 50,0 |  |
| **Распределение дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования** | **213818,6** | **81141,5** | **37,9** |  |
| **Капитальный ремонт** | **156516,8** | **61768,4** | **39,5** |  |
| в том числе: |  |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Восточный переезд | 60772,2 | 48926,5 | 80,5 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Просвещения | 53761,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения Заимка Муксут | 41982,7 | 12841,9 | 30,6 |  |
| **Ремонт автомобильных дорог и сооружений** | **56901,8** | **19173,1** | **33,7** |  |
| в том числе: |  |
| ремонт автомобильных дорог и сооружений | 6251,8 | 1329,8 | 21,3 |  |
| ремонт автомобильных дорог, поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений | 50000,0 | 17843,3 | 35,7 |  |
| ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| устройство водоприемных колодцев | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Экспертиза проектной, сметной и иной документации** | **400,0** | **200,0** | 50,0 |  |
| \* Сводная бюджетная роспись |  |  |  |  |

В рамках реализации мероприятия Программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог" по состоянию на 01.10.2022г.:

1. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, предусмотренные на капитальный ремонт улицы Восточный переезд, исполнены на 80,5%; срок окончания выполнения работ подрядчиком (ООО «ПрогрессСтрой») согласно условиям муниципального контракта №ЭА/04-2021 от 22.03.2021г. – 15 октября 2022 года. Гарантийный срок на выполняемые работы в рамках контракта (ст.6) составляет:

 земляное полотно – 8 лет,

 основание дорожной одежды – 6 лет,

 нижний слой покрытия – 5 лет,

 верхний слой покрытия – 4 лет,

 барьерное ограждение (металлическое барьерное ограждение) – 5 лет,

 дорожные знаки Тип А – 2 года,

 дорожные знаки Тип Б и В – 7 лет,

 стойки дорожных знаков – 5 лет,

 дорожная разметка (краской) – 8 месяцев.

 линия освещения: монтажные работы – 5 лет, консольный светодиодный светильник *- 50 000 ч.*

Началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика, считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (Форма КС-2).

На момент составления настоящего заключения заказчиком не проведена приемка работ в рамках контракта на общую сумму 17106,6 тыс. рублей; акты приемки выполненных работ (Форма КС-2) (заключительные акты) подрядчиком ООО "ПрогрессСтрой" представлены.

2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, предусмотренные на капитальный ремонт дороги, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Заимка Муксут освоены на 30,6%; срок окончание выполнения работ подрядчиком (ООО "Руслан-11") согласно условиям контракта от 24.06.2022г. №ЭА\_33\_2022 – 15 октября 2023 года. Гарантийный срок на выполняемые работы в рамках контракта (ст.6) составляет:

 земляное полотно – 8 лет,

 основание дорожной одежды – 6 лет,

 нижний слой покрытия – 5 лет,

 верхний слой покрытия – 4 лет,

 водопропускные трубы – 6 лет,

 автобусные остановки – 5 лет,

 дорожные знаки Тип 2 – 7 лет,

 стойки дорожных знаков – 7 лет.

3. Не освоены бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, предусмотренные на капитальный ремонт дороги, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Просвещения.

В рамках реализации мероприятия Программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений)" средства муниципального дорожного фонда в январе-сентябре 2022 года в сумме 19173,1 тыс. рублей направлены на оплату следующих работ:

ремонт автомобильных дорог и сооружений – 1329,8 тыс. рублей (по ул. Красноярская в районе здания по ул. Коммунистическая 2, по ул. Красная, Лермонтова, Кашика, по ул. Транспортная (демонтаж мостового сооружения), гарантийный срок на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 3 года с даты подписания документа о приемке;

ремонт автомобильных дорог, поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений, 17843,3 тыс. рублей: по ул. Восточный переезд (в границах от путепровода до пересечения с ул. Кржижановского), гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года с даты подписания документа о приемке; по ул. Ленина (в границах от ул. Кашика до пересечения с ул. Островского), ул. Октябрьская (в границах от МКД Ленина, №2 до здания по адресу: ул. Октябрьская, 1 и до здания, расположенного по адресу: ул. Пионерская, 9), гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года с даты подписания документа о приемке; проезд Таджикский тракт, гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года с даты подписания документа о приемке.

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования, не использованный по состоянию на 01.10.2022г., составил 5369,3 тыс. рублей.

18.10.2022г.