**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-июнь 2023 года**

Реквизиты документа: Заключение №01-16/14 от 30.06.2023г.

Основания проведения контрольного мероприятия: План деятельности КСП Нижнеудинского МО на 2023 год

В рамках полномочий, установленных для органов внешнего муниципального финансового контроля Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", на основании предоставляемых финансовым отделом администрации Нижнеудинского муниципального образования сведений о реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования, а также данных единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) Контрольно-счетной палатой Нижнеудинского муниципального образования проведен мониторинг реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-июнь 2023 года.

По результатам мониторинга установлено следующее:

Нижнеудинское муниципальное образование в 2023 году является участником трех региональных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "[Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда](https://irkobl.ru/region/priority/home/folder1/?clear_cache=Y)", "Чистая вода", которые в свою очередь обеспечивают достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Жилье и городская среда".

Для обеспечения реализации указанных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании действует три муниципальных программы: "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"; "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг."; "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой").

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию региональных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2023 год предусмотрено 218626,7 тыс. рублей или 32,1% от общего объема расходов местного бюджета (утвержденный план 2023 года на 01.07.2023г. – 681750,5 тыс. рублей), исполнено – 53000,0 тыс. рублей или 24,2% годовых бюджетных назначений:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2023г. | Исполнено с января по июнь 2023 года | Неисполненные назначения |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах", средства областного бюджета) | 000 0501 79 5 F3 67484 414 | 134 218,9 | 0,0 | 134 218,9 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах", средства местного бюджета) | 000 0501 79 5 F3 6748S 414 | 225,0 | 0,0 | 225,0 |
| Продолжение таблицы |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2023г. | Исполнено с января по июнь 2023 года | Неисполненные назначения |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой")) | 000 0502 79 5 F5 52430 414 | 69 390,8 | 53 000,0 | 16 390,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг.") | 000 0503 79 5 F2 55551 244 | 14 792,0 | 0,0 | 14 792,0 |
| Итого | x | 218 626,7 | 53 000,0 | 165 626,7 |

Целевые межбюджетные трансферты на реализацию на территории Нижнеудинского муниципального образования региональных проектов "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода" и "Формирование комфортной городской среды" по состоянию на 01.07.2023г. доведены в полном объеме.

Объемы финансирования мероприятий муниципальных программ "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.", " Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" в рамках реализации региональных проектов соответствуют объемам ассигнований, предусмотренным сводной бюджетной росписью на их реализацию.

Далее представлен перечень контрактов (договоров), заключенных в рамках реализации вышеуказанных региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования:

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и дата контракта | Номер извещения | Предмет контракта | Сумма контракта, договора, рублей | Стоимость исполненных подрядчиком обязательств/в т.ч. за январь-июнь 2023 года, рублей | Срок исполнения |
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
| Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" |
| ООО "Черемховоспецстрой" |
| ЭА/19-2021 13.12.2021 | 0134300078221000022 | Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 19. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут»  | 93479984,13 | 22811582,46/ 0,00 | До 01.09.2022г. |
| ЭА/20-2021 13.12.2021г. | 0134300078221000021 | Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 20. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут»  | 82635250,57 | 26905290,85 / 0,00 | До 01.09.2022г. |
| ЭА/21-2021 13.12.2021г. | 0134300078221000024 | Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 21. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут»  | 112831357,88 | 31650108,54/ 0,00 | До 01.09.2022г. |
| Продолжение таблицы |
| Номер и дата контракта | Номер извещения | Предмет контракта | Сумма контракта, договора, рублей | Стоимость исполненных подрядчиком обязательств/в т.ч. за январь-июнь 2023 года, рублей | Срок исполнения |
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
| Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" |
| ООО "Черемховоспецстрой" |
| ЭА/22-2021 13.12.2021г. | 0134300078221000023 | Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 22. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут»  | 131472776,92 | 33623831,16 / 0,00 | До 01.09.2022г. |
| Итого | х | х | 420417381,53 | 114990813,01 / 0,00 | х |
| Региональный проект "Чистая вода" |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" |
| ООО "СТРОЙИНВЕСТ" |
| 1367-ЭА/21 31.03.2021г. | 0134200000121000543 | Работы по объекту «Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск» | 768741269,18 | 745330814,43/ 53000000,01 | 2023г. |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
| Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.» |
| ООО "Сибирская Промо Группа" |
| ЭК/01-202328.03.2023г. | 0134300078223000001 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к стадиону «Локомотив» по ул. Масловского в районе уч. 103 | 14592000,00 | 0,00 | До 15.09.2023г. |
| ООО "Наше Время" (г. Чистополь) |
|  Договор с единственным поставщиком №2 от 30.03.2023г. | х | Услуги по изготовлению основных средств (для стадиона "Локомотив") | 200 000,00 (сумма экономии по результату проведения ЭК) | 0,00 | До 15.07.2023г. |

По состоянию на 01.07.2023г. на территории Нижнеудинского муниципального образования не осуществляются работы в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Подрядчиком допущено нарушение сроков исполнения обязательств по строительству комплексов многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Восточный", при этом общий размер аванса по контрактам №ЭА/19-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/20-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/21-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/22-2021 от 13.12.2021г. по состоянию на 01.07.2023г. составляет 170988360,60 рублей или 55,9% от стоимости неисполненных обязательств.

Начата реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды": подрядчик ООО "Сибирская Промо Группа" в рамках муниципального контракта от 28.03.2023г. №ЭК/01-2023 приступил к выполнению работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к стадиону "Локомотив" по ул. Масловского в г. Нижнеудинске в районе уч. 103; по договору от 30.03.2023г. №2 изготовлены двухсторонние крупногабаритные электромеханические часы для стадиона "Локомотив".

Стоимость исполненных подрядчиком обязательств по муниципальному контракту №1367-ЭА/21 от 31.03.2021г. на выполнение работ по строительству городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда в г. Нижнеудинске в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" в ходе реализации на территории Нижнеудинского муниципального образования регионального проекта "Чистая вода" по состоянию на 01.07.2023г. составила 53000000,01 рублей или 76,4% годовых бюджетных назначений (план 2023г. – 69390800,00 рублей); в целом, уровень исполнения по данному объекту составляет 96,9% (исполнено обязательств на сумму 745330814,43 рублей при плане 768741269,18 рублей).

30.06.2023г.