ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведенного мониторинга исполнения дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования за январь-сентябрь 2023 года

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год проведен мониторинг исполнения дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования за январь-сентябрь 2023 года.

По результатам мониторинга установлено следующее:

1. Дорожный фонд согласно п. 1 ст. 179.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетного кодекса) – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных образованиях, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, решением представительного органа муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, указанным в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=2102C63DEC24EA43BCE0A65DFC7EAA3610ECA826949EDFAC0DAB36E0205CE6D43D643A3FCAB82DA67A0CB054907B43EB5F5CE4C1ADDEx6BCC) п.5 ст.179.4.Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.

К источникам формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования пунктом 2.1. части 2 Положения о муниципальном дорожном фонде Нижнеудинского муниципального образования, утвержденного решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №41 (в редакции решения Думы от 27.09.2017г. №08) "О создании муниципального дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования" отнесены доходы местного бюджета от:

а) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

б) поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения;

в) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Нижнеудинского муниципального образования;

г) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;

д) уплаты государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты поселений;

е) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

2. Согласно части 3 Положения о муниципальном дорожном фонде Нижнеудинского муниципального образования (в ред. от 27.09.2017г.), бюджетные ассигнования дорожного фонда области могут быть предусмотрены по следующим направлениям:

а) содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности;

б) проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них (включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства), в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;

в) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

г) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности;

д) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения;

е) обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

ж) на осуществление иных полномочий в области использования улично-дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов;

и) содержание муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

к) на цели, связанные с восстановлением функционирования автомобильных дорог, в том числе на финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, проведение противопаводковых мероприятий.

1. Согласно решению Думы Нижнеудинского муниципального образования от 15.12.2022г. №27 "О бюджете Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" первоначально объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год был утвержден в сумме 125 654,0 тыс. рублей (ст.14 решения), в том числе по источникам формирования:

20363,2 тыс. рублей – поступления акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее по тексту акцизы по подакцизным товарам);

105290,8 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения из областного бюджета.

В период с января по сентябрь 2023 года бюджетные ассигнования дорожного фонда были увеличены к первоначально утвержденному объему на 46472,1 тыс. рублей и составили 172126,1 тыс. рублей, в том числе по источникам формирования:

23470,0 тыс. рублей – поступления акцизов по подакцизным товарам;

105038,5 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения из областного бюджета;

43446,7 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области;

170,9 тыс. рублей – доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2. Фактически учтено при формировании дорожного фонда на 01.10.2023г. – 72085,4 тыс. рублей или 41,9% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований; источники формирования:

17147,6 тыс. рублей – поступления акцизов по подакцизным товарам;

54766,6 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения из областного бюджета;

171,2 тыс. рублей – доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Таблица 1 – Сведения об источниках формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования в 2023году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2023г. | План на 01.10.2023г. | Факт 2023 года | | | | |
|  |
| год | год | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | Итого |  |
| *Остаток на начало периода* | *х* | *х* | *0,0* | *2394,1* | *4900,4* | *7714,6* | *х* |  |
| *ДОХОДЫ* | *125654,0* | *172126,1* | *5474,8* | *22903,3* | *43707,3* | *0,0* | *72085,4* |  |
| Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет | 20363,2 | 23470,0 | 5474,8 | 5621,9 | 6050,9 | 0,0 | 17147,6 |  |
| Доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 0,0 | 170,9 | 0,0 | 102,9 | 68,3 | 0,0 | 171,2 |  |
| Поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования | 105290,8 | 148485,2 | 0,0 | 17178,5 | 37588,1 | 0,0 | 54766,6 |  |
| *РАСХОДЫ* | *125654,0* | *172126,1* | *3080,7* | *20397,0* | *40893,1* | *0,0* | *64370,8* |  |
| *МБУ "Коммунальник"* | *4745,9* | *8897,3* | *3080,7* | *3068,5* | *2371,8* | *0,0* | *8521,0* |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4745,9 | 4520,3 | 943,0 | 2119,7 | 1081,3 | 0,0 | 4144,0 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 4377,0 | 2137,7 | 948,8 | 1290,5 | 0,0 | 4377,0 |  |
| *МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры НМО на 2017-2025гг."* | *120908,1* | *163228,8* | *0,0* | *17328,5* | *38521,3* | *0,0* | *55849,8* |  |

3. Кассовые расходы бюджета, в части использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, по состоянию на 01.10.2023г. сложились в сумме 64370,8 тыс. рублей или 89,3% от фактически учтенных при формировании дорожного фонда средств в отчетном периоде и 37,4% от общего годового объема утвержденных бюджетных ассигнований.

Основная часть средств дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования (86,8%) направлена на реализацию мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры НМО на 2017-2025гг." (далее-программа).

Таблица 2 – Сведения об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеудинского муниципального образования в рамках программы по состоянию на 01.10.2023г.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Решение Думы от 22.12.2022г. №36 | | Решение Думы от 16.02.2023г. №14 | | Решение Думы от 23.03.2023г. №24 | | Решение Думы от 27.07.2023г. №56 | | Решение Думы от 28.09.2023г. №66 | | Кассовый расход ДФ за январь-сентябрь 2023 года |
| Объем финан-сирования, всего | в т. ч средства ДФ | Объем финан-сирования, всего | в т. ч. средства ДФ | Объем финан-сирования, всего | в т. ч средства ДФ | Объем финан-сирования, всего | в т. ч средства ДФ | Объем финан-сирования, всего | в т. ч средства ДФ |
| *Объем финансирования, всего* | *127690,5* | *120908,1* | *133417,2* | *115824,4* | *177063,8* | *159271,1* | *177839,4* | *162944,1* | *177489,9* | *163228,8* | *55849,8* |
| *Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, всего* | *45259,2* | *44964,8* | *50382,4* | *45887,3* | *94343,4* | *89848,3* | *94343,3* | *93773,6* | *93263,3* | *93263,3* | *8129,8* |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения Заимка Муксут | 45259,2 | 44964,8 | 46069,2 | 41574,1 | 46069,2 | 41574,1 | 46069,2 | 45499,5 | 44989,2 | 44989,2 | 8129,8 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул.Кржижановского | 0,0 | 0,0 | 2202,0 | 2202,0 | 48274,2 | 48274,2 | 48274,1 | 48274,1 | 48274,1 | 48274,1 | 0,0 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Знаменская | 0,0 | 0,0 | 2111,2 | 2111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения Карла Маркса | 4231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продолжение таблицы | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Решение Думы от 22.12.2022г. №36 | | Решение Думы от 16.02.2023г. №14 | | Решение Думы от 23.03.2023г. №24 | | Решение Думы от 27.07.2023г. №56 | | Решение Думы от 28.09.2023г. №66 | | Кассовый расход ДФ за январь-сентябрь 2023 года |
| Объем финан-сирования, всего | в т. ч средства ДФ | Объем финан-сирования, всего | в т. ч. средства ДФ | Объем финан-сирования, всего | в т. ч средства ДФ | Объем финан-сирования, всего | в т. ч средства ДФ | Объем финан-сирования, всего | в т. ч средства ДФ |
| *Ремонт автомобильных дорог и сооружений, всего* | *81651,3* | *75243,3* | *82834,8* | *69837,1* | *82170,4* | *69172,8* | *82746,1* | *68920,5* | *83376,6* | *69615,5* | *47470,0* |
| Ремонт автомобильных дорог и сооружений | 17029,0 | 10685,7 | 17977,2 | 5079,5 | 17312,8 | 4415,2 | 16176,3 | 4415,2 | 16871,3 | 5110,2 | 20,3 |
| Ремонт автомобильных дорог, поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений | 64622,3 | 64557,6 | 64657,6 | 64557,6 | 64657,6 | 64557,6 | 64369,8 | 64305,3 | 64305,3 | 64305,3 | 47449,7 |
| Устройство водоприемных колодцев | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Инициативный проект "Убитым дорогам -нет, хорошим дорогам - да" | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Противопаводковые мероприятия* | *200,0* | *200,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Повышение безопасности дорожного движения* | *580,0* | *500,0* | *400,0* | *100,0* | *550,0* | *250,0* | *550,0* | *250,0* | *650,0* | *350,0* | *250,0* |
| *Экспертиза проектной, сметной и иной документации* | *0,0* | *0,0* | *200,0* | *0,0* | *200,0* | *0,0* | *200,0* | *0,0* | *200,0* | *0,0* | *0,0* |

За январь-сентябрь 2023 года в рамках программы освоено 55849,8 тыс. рублей или 34,2% годовых плановых бюджетных назначений, в том числе:

18797,9 тыс. рублей в рамках муниципального контракта №ЭА/19-2022 от 11.04.2022г. (реестровый номер контракта 3381300205622000032) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Малая Нагорная (в границах от федеральной трассы Р-255 "Сибирь" до пересечения с ул. Сбитнева, ул. Сбитнева (в границах от пересечения с ул. Малая Нагорная до пересечения с ул. Водопадной), ул. Водопадная (в границах от пересечения с ул. Сбитнева до пересечения с пер. Майский) (поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений);

18371,6 тыс. рублей в рамках муниципального контракта №ЭА/19-2022 от 11.04.2022г. (реестровый номер контракта 3381300205622000030) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Водопадная (в границах от пересечения с пер. Майский до дома отдыха "Водопад") (поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений);

10280,2 тыс. рублей в рамках муниципального контракта №ЭА/09-2022 от 29.03.2022г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения пер Парковый (в границах от пересечения с ул. Масловского до границы города), автодорожный путепровод через железнодорожные пути станции Нижнеудинск (поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений);

8129,8 тыс. рублей на капитальный ремонт дороги, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Заимка Муксут;

150,0 тыс. рублей в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Нижнеудинского муниципального образования в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон №44-ФЗ), на выполнение работ по нанесению дорожной разметки;

100,0 тыс. рублей в рамках муниципального контракта №ЭА/05-2023 от 31.07.2023г. на приобретение дорожных знаков;

20,3 тыс. рублей в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Нижнеудинского муниципального образования в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, на приобретение бетона для заливки бетонной плиты на автомобильной дороге общего пользования местного значения ул. Пушкина (в районе дома №35 над теплотрассой).

За счет средств дорожного фонда в период с января по сентябрь 2023 года предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Коммунальник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в размере 8521,0 тыс. рублей; средства субсидии направлены учреждением на выплату заработной платы (7329,3 тыс. рублей), оплату коммунальных услуг (329,6 тыс. рублей), приобретение горюче-смазочных материалов (358,6 тыс. рублей), уплату транспортного налога (100,0 тыс. рублей), приобретение запасных частей для транспортных средств (403,5 тыс. рублей).

4. Остаток бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованный по состоянию на 01.10.2023г., составил 7714,6 тыс. рублей.

30.09.2023г.